附件 1

重点民生实事之停车设施建设项目完成情况统计月报表

填报单位：                          （盖章）         2021年 12月

| 考核项目 | 计量 单位 | 工作 目标 | 累计完成 工作量 | 完成工作 进度（%） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、停车场建设项目 |  |  |  |  |  |
| 长沙高新区 |  | 17 |  |  |  |
| 芙蓉区 |  | 14 |  |  |  |
| 天心区 |  | 18 |  |  |  |
| 岳麓区 |  | 28 |  |  |  |
| 开福区 |  | 17 |  |  |  |
| 雨花区 |  | 24 |  |  |  |
| 望城区 |  | 34 | 完成34个停车场建设 | 100% |  |
| 长沙县 |  | 31 |  |  |  |
| 浏阳市 |  | 18 |  |  |  |
| 宁乡市 |  | 19 |  |  |  |
| 2、停车泊位建设项目 |  |  |  |  |  |
| 市本级 |  | 30000 |  |  |  |
| 长沙高新区 |  | 10000 |  |  |  |
| 芙蓉区 |  | 7500 |  |  |  |
| 天心区 |  | 10000 |  |  |  |
| 岳麓区 |  | 20000 |  |  |  |
| 开福区 |  | 10500 |  |  |  |
| 雨花区 |  | 15000 |  |  |  |
| 望城区 |  | 15000 | 完成15329个泊车位 | 100% | 实际铺排泊车位15329个 |
| 长沙县 |  | 16000 |  |  |  |
| 浏阳市 |  | 10000 |  |  |  |
| 宁乡市 |  | 12000 |  |  |  |

负责人：刘日刚                   填表人：姜骏军            填报日期：2021年12月

附件2

重点民生实事项目之停车设施建设项目基本情况表

项目名称：

| 项目明细 | 建设地址 | 联系人 | 联系方式 | 完成（进展）情况 | 总泊位（个） | 其中公共泊位 | 投资金额（万元） | 是否纳入考核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金潇小学停车场 | 月亮岛街道 | 吴旭 | 18975897223 | 已完成 | 323 | 323 | 1423.5 | 是 |
| 思源九年一贯制学校停车场 | 月亮岛街道 | 张文利 | 17388973982 | 已完成 | 132 | 132 | 509 | 是 |
| 美琪学校停车场 | 月亮岛街道 | 李毅 | 15243679722 | 已完成 | 114 | 114 | 458 | 是 |
| 青石学校停车场 | 丁字湾街道 | 龙腾蛟 | 17375719706 | 已完成 | 200 | 200 | 900 | 是 |
| 时代倾城公共停车场 | 月亮岛街道 | 姚 超 | 15111367227 | 已完成 | 504 | 504 | 1008 | 是 |
| 润和湘江天地公共停车场 | 月亮岛街道 | 刘思兰 | 18684851707 | 已完成 | 60 | 60 | 240 | 是 |
| 新地·东方明珠停车场 | 月亮岛街道 | 张艳楠 | 13687392770 | 已完成 | 132 | 132 | 900 | 是 |
| 山水蓝天停车场 | 经开区 | 唐学风 | 15974176288 | 已完成 | 1055 | 1055 | 4000 | 是 |
| 龙湖高尔夫山庄停车场 | 金山桥街道 | 沈 青 | 18684779022 | 已完成 | 518 | 518 | 2400 | 是 |
| 正荣·财富中心停车场 | 高塘岭街道 | 黄建松 | 18874072014 | 已完成 | 1196 | 1196 | 7200 | 是 |
| 长房星珑湾停车场 | 白沙洲街道 | 廖瑜 | 13548640711 | 已完成 | 1035 | 1035 | 5300 | 是 |
| 新华联梦想城停车场 | 月亮岛街道 | 吴海燕 | 13875921156 | 已完成 | 290 | 290 | 2000 | 是 |
| 绿地香树花城停车场 | 经开区 | 李 清 | 18075197722 | 已完成 | 201 | 201 | 800 | 是 |
| 才子府AD地块停车场 | 乌山街道 | 刘 爽 | 13787062663 | 已完成 | 936 | 936 | 4800 | 是 |
| 碧桂园御园停车场 | 金山桥街道 | 王娅 | 15274822685 | 已完成 | 535 | 535 | 2600 | 是 |
| 时代遇见公共停车场 | 月亮岛街道 | 姚 超 | 15111367227 | 已完成 | 898 | 898 | 3000 | 是 |
| 嘉宇湘江北城停车场 | 丁字湾街道 | 郭圆圆 | 13657417451 | 已完成 | 210 | 210 | 700 | 是 |
| 润和星城·润和山水郡停车场 | 月亮岛街道 | 刘思兰 | 18684851707 | 已完成 | 400 | 400 | 2600 | 是 |
| 丽景名苑停车场 | 高塘岭街道 | 申科伟 | 15116223518 | 已完成 | 311 | 311 | 1800 | 是 |
| 澳海澜庭停车场 | 月亮岛街道 | 姚乐玲 | 18711012160 | 已完成 | 520 | 520 | 2080 | / |
| 澳海.谷山府停车场 | 月亮岛街道 | 姚乐玲 | 18711012160 | 已完成 | 500 | 500 | 1000 | / |
| 高裕九年一贯制学校 | 高塘岭街道 | 秦阳 | 17708465018 | 已完成 | 207 | 207 | 830 | / |
| 香桥小学停车场 | 金山桥街道 | 文明 | 15081031102 | 已完成 | 124 | 124 | 501 | / |
| 明德望城学校停车场 | 经开区 | 易彪 | 18890380309 | 已完成 | 200 | 200 | 420 | / |
| 望城区第一中学改扩建项目停车场 | 乌山街道 | 文明 | 15081031102 | 已完成 | 122 | 122 | 490 | / |
| 红鑫市场停车坪 | 桥驿镇 | 李青山 | 13574859078 | 已完成 | 100 | 100 | 240 | / |
| 太丰垸美丽屋场停车场 | 铜官街道 | 周虎 | 18890354801 | 已完成 | 600 | 600 | 1300 | / |
| 顺舟旺城停车场 | 月亮岛街道 | 陈宇峰 | 15874294561 | 已完成 | 1075 | 1075 | 2200 | / |
| 澳海文澜府停车场 | 白沙洲街道 | 姚乐玲 | 18711012160 | 已完成 | 1116 | 1116 | 4000 | / |
| 富兴学府名邸停车场 | 金山桥街道 | 袁 军 | 13873105226 | 已完成 | 1289 | 1289 | 4105 | / |
| 信城·至善美景停车场 | 月亮岛街道 | 郭颜彰 | 13908485216 | 已完成 | 127 | 127 | 510 | / |
| 春晖花园停车场 | 金山桥街道 | 卞泽球 | 18075198002 | 已完成 | 56 | 56 | 120 | / |
| 群峰小区停车场 | 黄金园街道 | 欧 平 | 15278932093 | 已完成 | 200 | 200 | 400 | / |
| 腾飞停车场 | 白沙洲街道 | 谭立文 | 13873118245 | 已完成 | 43 | 43 | 80 | / |

单位负责人（公章）：望城区住房和城乡建设局  填报人：姜骏军  填报时间：2021 年12月  日