附件1：

望城区2019年专项资金绩效目标申报表

填报单位（盖章）

| 专项名称 | 征拆政策宣传协调 | 专项属性 | 延续专项□ √ 新增专项□ |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 望城区征地办 | 资金总额（万元） | 450 |
| 部门相应职能职责概述 | 1、拟定征地方案；2、公布征地公告；3、审批征地补偿安置方案；4、协调处理征地补偿安置争议；5、法律、法规、规章制度的其他补偿安置工作 |
| 专项立项 依据 | 长政发［2014］48号、望政办发［2014］30号、望政办发［2014］109号、望政办发［2014］172号、 |
| 专项实施进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 |
|  | 1.长益长铁路、2.长株潭城际铁路与石长铁路3.乌山联络线、4.湘隆物流、5.市固废场处理灰渣填埋、6.固废场外围搬迁、7.万家塘路南段、8.金甲冲路南延线 9.望京大道提升泵站（含管线）10.大泽湖提升泵站 | 2019.01 | 2019.12 |
|  | 11、谷山路、郭亮南路扩征东北侧及东南侧12.石长铁路乌山站前广场及进站道路、13.桃花路一期工程、14.双湖路一期工程、15.枫树路一期工程、16.枫林路17.游园路、18.腊树塘路北沿线、19.岳麓污水处理厂三期、20、沩水北岸堤防加固工程。 | 2019.01 | 2019.12 |
|  | 21.望北220千伏输变电工程、22.南塘110千伏输变电站工程、23.铜官220千伏输变电站工程、24.新华联千伏输变电站工程、25.望城550千伏变电站220千伏送出工程、26.望城500千伏输变电工程、27.桂芳自来水加压泵站、28.望星门站、29.湖南信息职业技术学院新校区、30.美琪中学 | 2019.01 | 2019.12 |
|  | 31.学校建设配套地块、32.湖南武城国学院、33.银星湾板块一（S18／万家塘路）、34.S17地块、滨江片区白沙洲街道潇湘北路与郡贤路交叉口东南角地块、35.长郡月亮岛学校西侧地块、36.三木村板块项目、37.东马广场二期、38.望城经开区2018年度第五批次建设用地、39.网挂［2013］56号地块、40.美莱美北侧地块。 | 2019.01 | 2019.12 |
|  | 41.丁字湾储备用地、42.三环线与月亮岛路交叉口东南角地块、43.网挂［29］号地块、44.太阳山路以北地块、45.交警大队扩征、46.固废场扩大防护区高层集中安置区建设、47.国学小学二期、48.安达油库、49.汽车滚装码头、50.贝拉小镇停车场 | 2019.01 | 2019.12 |
|  | 51.银晟路、52.丁江路、53.白箬公交首末站、54.观音岩九年一贯制学校、55.区光荣院、56.区社会福利中心 | 2019.04 | 2019.12 |
| 专项实施计划进度 | 57.大泽湖街道潇湘北路与郡良路交叉口东南角地块、大泽湖街道潇湘北路与涧湖路交叉口东南角、58.智能制造板块、59.智能制造板块二、60.月亮岛路与观音岩路交叉口、61.原京阳物流东地块、62.白沙洲限价房地块二、63.汉王陵保护修复工程、64.靖港棚改二期 | 2019.04 | 2019.12 |
|  | 65.桑梓二路、66.奥莱公交站、67.银杏湾路板块一、68.银杏湾板块二、69.三环线东辅路、70.友仁建设地块 | 2019.07 | 2019.12 |
|  | 71.月亮岛路拓改、72.星月路（重建地地段）、73.白沙洲街道金星大道与涧湖路交叉口东北角、74.潇湘北路与望府东路交叉口西北角、75.白沙洲潇湘北路与郡良交叉口西南角76.湾田国际总部设区（大泽湖街道）、77.湾田国际总部（月亮岛街道） | 2019.10 | 2019.12 |
| 专项长期绩效目标 | 完成年度铺排计划，为项目建设提供保障。 |
| 专项年度绩效目标 | 完成全年铺排拆迁项目111个，实现16949.315亩四清腾地。 |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 协调组织全区全年铺排任务、确保2019年腾地8000亩、力争16000亩 。 | 100% |  |
|  |  |  | 完成2019年度计划拆迁项目111个 | 100% |  |
|  |  |  | 完成2019年度计划拆迁项目设涉及334户 | 100% |  |
|  |  |  | 完成2019年度转接98个重大产业、基础设施、民生工程等重点拆迁腾地。 | 100% |  |
|  |  |  | 按年度新铺排征拆项目77个 | 100% |  |
|  |  | 质量指标 | 所有已完成征拆项目，满足“四清”标准，达到移交条件。 | 100% |  |
|  |  |  | 协调组织开展好年度铺排项目。是否发生因征地产生的安全事件。 | 0起 |  |
|  |  | 时效指标 | 按年度计划事件，有序组织拆迁工作，确保拆有所安、力争即拆即安。 | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 年度内宣传协调等经费是否超预算 | 0% |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 用于征拆安置工作协调、会议、政策宣传制作、宣传资料印刷及依法腾地专项支出等，带动了周边经济 | 有效带动 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 努力实现考核跻身一类和社会普遍关注、群众普遍支持拆安工作的目标 | 0起 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 征地规划及执行是否影响所在区域生态环境 | 无影响 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 是否提升所在区域生态、经济、社会环境的可持续性 | 明显提升 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 项目受群众满意度考核 | ≧95％ |  |
| 专项实施 保障措施 | 1.长沙市征地补偿实施办法（长沙市政府第103号令）； 2.《长沙市望城区征地补偿安置办法》（望政办发［2014］30号）； 3.《＜长沙市望城区征地补偿安置办法＞实施细则》（望政办发（2016）86号）； 4.《长沙市望城区被征地失地少地农民生活补助实施方案》（望政办发（2014）15号） 征地办以“依法、阳光、稳妥、高效”为宗旨，在拆安系统牢固树立起坚如磐石的“四三制”工作信念，一手抓拆迁腾地迅速推进，一手抓安置社保切实地位。 |
| 主管部门审核意见 | 年 月 日 （盖章） |
| 财政部门审核意见 | 业务科室 | 年 月 日 （盖章） |
|  | 预算科 | 年 月 日 （盖章） |
|  | 绩效评价科 | 年 月 日 （盖章） |

填报人：	         联系电话：	                         填报日期：

附件2：

望城区2019年部门整体支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

| 部门名称 | 望城区人民政府征地办公室 |
| --- | --- |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：832.5 |
|  | 按收入性质分：832.5 | 按支出性质分：832.5 |
|  | 其中： 382.5 公共财政拨款： | 其中： 基本支出：382.5 |
|  | 政府性基金拨款：450 | 项目支出：450 |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
|  | 其他资金： |  |
| 部门职能职责概述 | 拟订征地方案；发布征地公告；审批征地补偿安置方案；协调处理征地补偿安置争议；法律、法规、规章规定的其他补偿安置工作。 |
| 整体绩效目标 | 目标1：用于征拆安置工作协调、会议、政策电视宣传制作、宣传资料印刷以及依法腾地专项支出等 目标2：用于完成本区域范围内征地安置依法腾地工作、项目扫尾及政策宣传等。 目标3：依法依规热情主动做好全区项目征地拆迁安置工作的牵头、组织、协调、监督等保障项目的顺利推进。 |
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 产出指标 | 指标1：协调组织全区全年铺排任务，确保2019年度腾地逾8000亩、力争达16000亩； 指标2：按安置任务，完成转户参保、失地少地农民生活补助、限价房指标发放等工作，让拆迁群众满意。 |
|  | 效益指标 | 指标1：用于完成本区域范围内征地安置依法腾地工作、项目扫尾及政策宣传等。 2：为全区项目建设、落地、推进提供保障。 3：项目拆得快，群众安得稳。群众普遍支持拆安工作，无涉拆非访、集访、越级上访现象，无群体性事件发生。 |
| 主管部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 |
| 财政部门审核意见 | 业务科室 | 年 月 日 （盖章） |
|  | 预预算科 | 年 月 日 （盖章） |
|  | 绩绩效评价科 | 年 月 日 （盖章） |

填报人： 郭璇                联系电话：  13875815868                填报日期：