望城区2018年专项资金绩效评价自评表

填报单位（盖章）：长沙市望城区住房保障服务中心

| 专项名称 | 棚户区改造项目 | 专项属性 | 延续专项√ 新增专项□ |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 区住房保障服务中心 | 年初预算安排资金总额（万元） | 10000万元 |
|  |  | 预算执行数（万元） | 11391.0204万元 |
| 部门相应职能职责概述 | 区住保中心棚改办及棚投公司作为棚户区改造项目建设主体单位，负责全部项目实施。 |
| 专项立项 依据 | 望发改投[2014]2号、区长办公会议纪要[2014]18号；望棚字[2015]6号；望发改投[2015]147号；望发改投[2016]129号；望发改投[2016]62号；望发改投[2016]322号；望发改投[2017]227号；望发改投[2017]228号；望发改投[2017]273号；望发改联批[2017]181号。（注：2018年项目暂未办理立项、可研批复） |
| 专项实施 进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 |
|  | 1、2014年背街小巷提质改造项目 | 2014年5月26日 | 2014年12月30日 |
|  | 2、2015年背街小巷提质改造项目 | 2015年10月31日 | 2016年6月30日 |
|  | 3、2016年重建地棚户区改造项目 | 2016年12月1日 | 2017年6月30日 |
|  | 4、2016年社区提质提档项目 | 2016年11月1日 | 2016年12月30日 |
|  | 5、芙蓉北大道两厢城镇棚改项目 | 2016年10月1日 | 2016年12月30日 |
|  | 6、2017年社区提质提档项目 | 2017年8月1日 | 2017年12月30日 |
|  | 7、2017年安置小区提质改造项目 | 2017年8月1日 | 2017年12月30日 |
|  | 8、盘龙岭村村部及周边房屋立面提质改造项目 | 2018年1月1日 | 2018年2月28日 |
|  | 9、雷锋路社区片区环境综合整治项目 | 2018年1月20日 | 2018年3月30日 |
|  | 10、长沙电子材料厂宿舍区提质改造项目 | 2018年3月1日 | 2018年6月30日 |
|  | 11、2018年棚户区（社区）提质提档项目 | 2018年8月1日 | 2018年12月30日 |
|  | 12、2018年棚户区（安置小区）提质改造项目 | 2018年8月1日 | 2018年12月30日 |
| 专项长期绩效目标 | 完成望城区老城区及各街镇全部棚户区改造项目。 |
| 专项年度绩效目标 | 1、完成已完工项目竣工验收、结算、资金支付等相关事项； 2、完成2018年度计划铺排的老城区及各街镇棚户区改造项目建设。 |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2014年项目： 聚宾巷、洪公塘路、白芙塘南街竣工结算。 2015年项目： 喻家坡路竣工结算。 2016年项目： 重建地棚户区改造项目、社区提质提档项目、芙蓉北路两厢棚改项目竣工结算。 2017年项目： 社区提质提档项目、安置小区提质改造项目竣工结算。 2018年项目： 完成项目建设任务。 | 14年项目： 完成3条道路竣工结算。 15年项目： 完成1条道路竣工结算。 16年项目： 完成已验收5个重建地、4个社区、芙蓉北路4个街镇竣工结算。 17年项目： 完成已验收全部社区及安置小区项目竣工结算 18年项目： 完成新铺排项目建设任务（具体计划暂未出） |  |
|  |  | 质量指标 | 严格按照设计图纸及相应规范规定执行，验收参照具体标准，监督管控实施过程及考核指标。 | 质量合格率100% |  |
|  |  | 时效指标 | 合同规定工期，所需资金及时到位， | 按期启动并完成建设，及时拨付项目所需资金 |  |
|  |  | 成本指标 | 已完工项目结算以财评、审计最终审定为准；新建项目支付方式及依据按照财评预算及相关政策规定执行。 | 已完工项目： 按审定结算及合同支付 未启动项目： 按施工合同、审定预算及相关支付政策支付。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 严格按照预算及基本造价程序进行控制和建设。 | 估算控制概算、概算控制预算、预算控制结算 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 方便群众出行，改善交通条件，提高居民幸福指数。 | 涉及棚改项目所在地周边民众 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善生态环境。 | 100% |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改造内容及效果可持续。 | 100% |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度98%以上 |  |
| 专项实施 保障措施 | 1、区住房保障局联合区财政局共同制定并引发了《棚户区提质改造专项资金管理办法》（望房字﹝2016﹞18号）； 2、区住房保障局棚改办（棚投公司）就棚户区改造项目实施专门制定了《长沙市望城区棚户区改造投资有限公司工程建设项目管理实施办法（内部试行）》。 |
| 主管部门审核意见 | 年 月 日 （盖章） |
| 财政部门审核意见 | 业务科室 | 年 月 日 （盖章） |
|  | 预算科 | 年 月 日 （盖章） |
|  | 绩效评价科 | 年 月 日 （盖章） |

填报人：周文宇         联系电话：88088928	          填报日期：2019年4月