附件1：

望城区2019年专项资金绩效目标申报表

填报单位（盖章）

| 专项名称 | 农村危房改造 | 专项属性 | 延续专项■ 新增专项□ |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 住房和城乡建设局 | 资金总额（万元） | 900万元 |
| 部门相应职能职责概述 | 对全区农村危房户进行房屋改造 |
| 专项立项 依据 | 全国每年农村危房改造工作的相关规定 |
| 专项实施进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 |
|  | 1、 | 1月开始摸底 | 4月上报摸底名单 |
|  | 2、 | 5月开始施工 | 10月竣工 |
|  |  | 11月竣工验收 | 12月资金拨付 |
|  | 由于我区农村基础薄弱、农民生活收入低，部分农村房屋年久失修，已达到危房改造标准。 |
|  | 重点户135户，一般户165户 |
| 专项长期绩效目标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 专项年度绩效目标 | 数量指标 | 重点援建对象 | 135户 |  |
|  |  | 一般援建对象 | 165 户 |  |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 质量指标 | 危房经过改造后可以正常使用，质量合格率 | 100% |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 年内完成程度 | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 不超支财政补助危房改造对象部分资金900万元 | 100% |  |
|  |  | 经济效益指标 | 解决危房改造对象部分改造资金 | 900万元 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 危房改造覆盖率 | 90% |  |
|  |  |  | 提高居民最低住房条件 | 效果良好 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 建设花园式社区 | 效果良好 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障住房条件，提升居民生活品质 | 显著提升 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 当地危房改造对象对生活居住的满意度 | 100% |  |
| 专项实施 保障措施 | 为确保望城农村危房改造实施制定了相关制度和措施，成立了长沙市望城区农村危房改造领导工作小组办公室，由扶贫办、民政局、残联联合审查4类重点对象身份，鉴定机构对房屋进行危房等级鉴定，工商、车管、房产部门联合审批对其符合政策的危改户进行危房改造，有财政部门负责对竣工验收的危改户进行补助资金拨付，拨付方式是通过一卡通系统直接拨付到农户。 |
| 主管部门审核意见 | 年 月 日 （盖章） |
| 财政部门审核意见 | 业务科室 | 年 月 日 （盖章） |
|  | 预算科 | 年 月 日 （盖章） |
|  | 绩效评价科 | 年 月 日 （盖章） |

填报人：	         联系电话：	                         填报日期：