望城区2018年专项资金绩效评价自评表

填报单位（盖章）长沙市公安局望城分局

| 专项名称 | 基层派出所建设 | 专项属性 | 延续专项√ 新增专项□ |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 长沙市公安局望城分局 | 年初预算安排资金总额（万元） | 2000 |
|  |  | 预算执行数（万元） | 2000 |
| 部门相应职能职责概述 | 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，为区委、区政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。 8管理区级公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。 |
| 专项立项 依据 | 会议纪要，民生工程，据实结算。根据望常办纪要[2016]12号，区长办公会议纪要[2016]3号，望府阅[2016]48号等： 1.丁字所300万（2017年起分2年共600万，2017年300万） 2.月亮岛所600万（2017年启动，预计1500万，2016年支付45万，2017年已支付364万，建议2018年安排600万） 3.桥驿所（改建）400万（总投预计1000万） 4.铜官所及交警二中队（续建）700万（2017年启动，总投预计2000万，2016年20万，2017年319.4万元，建议2018年安排700万元）。四所预计总投5100万，已安排1048万元，2018年安排2000万元。其他项目根据立项及批示安排。 |
| 专项实施进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 |
|  | 1、丁字所建设工程款全部付完 | 2018年1月 | 2018年12月 |
|  | 2.月亮岛派出所搬迁完成 | 2018年1月 | 2018年12月 |
|  | 3.桥驿所（改建）完成 | 2018年1月 | 2018年12月 |
|  | 4.铜官所及交警二中队搬迁完成 | 2018年1月 | 2018年12月 |
| 专项长期绩效目标 | 民生配套工程，健全社会防控体系，按公安部要求配套“一街一所” |
| 专项年度绩效目标 | 年内支付完丁字所基建工程款，完成月亮岛派出所搬迁，铜官所及交警二中队搬迁，桥驿所改建及搬迁工作。 |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 全年实际值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2018年内完成月亮岛派出所搬迁 | 100% | 100% |
|  |  |  | 2018年内完成铜官所及交警二中队搬迁 | 100% | 100% |
|  |  |  | 2018年内完成桥驿所改建工作 | 100% | 100% |
|  |  | 质量指标 | 符合公安部要求统一标准建设 | 100% | 100% |
|  |  |  | 严格执行招投标程序 | 100% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 2018年底前完成，是否按计划进度完成 | 2018年底前已完成，符合计划进度 | 按计划进度完成 |
|  |  | 成本指标 | 2000万元，是否超过预算 | 未超预算 | 未超预算 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 为区域经济发展保驾护航 | 为区域经济发展保驾护航 | 维护了正常经济秩序 |
|  |  | 社会效益指标 | 提高实有人口采集率 | >98% | >98% |
|  |  |  | 提高实有人口准确率 | >98% | >98% |
|  |  |  | 提高实有人口及时率 | >98% | >98% |
|  |  |  | 管理区级公安机关110报警指挥系统，降低出警到达时间 | 下降2% | 出警时间下降3% |
|  |  |  | 群众办理事务处理量增加率 | >2% | 身份证办理量增加>3% |
|  |  | 生态效益指标 | 维护社会大局稳定，提高治安防控、人口管理等水平 、年度破案率上升 | 上升1% | 现金破案率同比上升2% |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升社区治安防控、人口管理等水平、年度发案率下降 | 下降1% | 同比下降15.8% |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众安全感满意度不断提高，综治民调名列全市前50% | ≥50% | 2018年综治民调排名全市第一名结果＞50% |
| 专项实施 保障措施 | 由公安局警保室负责管理具体事项，按照局财务专项资金管理办法，严格专款专用（全局所有项目建设工程项目，预算规模在1万元以上5万元以内的，由所在单位写出专题报告，经后保科核实预算造价和资金来源后，报分管局领导审核，局长审批；预算规模在5万元至80万元以内的基本建设工程，需经区局基本建设领导小组审定批准；预算规模80万元以上的基本建设工程采用公开招标程序进行。未经报批程序的项目不得动工，财务上不得报账。工程合同款支付，按合同签订的付款方式进行付款，预付工程款需由使用单位签署意见后报分管后勤的局长审批同意后才能支付，但结算工程款须附带区财评中心结算审核定案书、建设工程验收报告书才能支付）其中派出所建设由区财政总工室和区工务局负责。 |

填报人：李娜  	             联系电话：   	        填报日期： 2019 年 4 月 23