附件2

望城区2018年专项资金绩效评价自评表
填报单位（盖章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | 　环保专项 | 专项属性 | 延续专项□ 新增专项☑  |
| 部门名称 | 区环保局　 | 年初预算安排资金总额（万元） | 600 |
| 预算执行数（万元） |  |
| 部门相应职能职责概述 | 依照法律和行政法规，对本辖区内环境保护工作实施统一的监督管理，防治污染和其他公害，保护和改善生活环境和生态环境，确保全区环境安全，促进经济和社会持续、协调、健康地发展 |
| 专项立项依据 |  |
| 专项实施进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 |
| 1、环境保护宣传 | 2018年1月　 | 2018年12月　 |
| 2、空气自动监测站建设、运维 | 2018年1月　 | 2018年12月　 |
| 3、环境监察一体化建设 | 2018年1月　 | 2018年12月　 |
| 4、农村环境保护 | 2018年1月　 | 2018年12月　 |
| 5、水污染防治 | 2018年1月　 | 2018年12月　 |
| 6、大气污染防治 | 2018年1月　 | 2018年12月　 |
| ７、第二批工业污染源达标排放 | 2018年1月　 | 2018年12月　 |
| ８、油品油库应急演练 | 2018年1月　 | 2018年12月　 |
| 专项长期绩效目标 | 促进环境质量持续改善 |
| 专项年度绩效目标 | 完成环境治理工作及单位内部各项指标，改善区域范围内的环境状况，减少污染，保护环境。 |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 全年实际值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成各项工作任务 |  | 已完成 |  |
| 质量指标 | 提升环境质量　 | 改善环境，空气优良率84%；饮用水源地水质达标率100%　 | 空气优良率88.76%；饮用水源地水质达标率100%　 |  |
| 时效指标 | 在规定时间内完成工作任务　 | 按时完成 | 已完成　 |  |
| 成本指标 | 提高工作效率，节约成本 | 不超预算 | 未超预算 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善环境卫生,增强招商引资实力　 |  | 　 |  |
| 社会效益指标 | 提高人居环境质量　 |  | 　 |  |
| 生态效益指标 | 减少环境污染　 | 空气优良率84%；饮用水源地水质达标率100%　 | 　空气优良率88.76%；饮用水源地水质达标率100% |  |
| 可持续影响指标 | 改善环境质量，提高人居环境　 | 改善环境质量 | 　 |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受众群体满意度　 | 98% | 98%　 |  |
| 专项实施保障措施 | 《长沙市望城区环境保护局专项资金管理办法》 |

填报人：杨李 联系电话：13874970998 填报日期：2019 年4 月22 日