附件2

望城区2018年专项资金绩效评价自评表
填报单位（盖章）

| 专项名称 | 校车安保工程 | 专项属性 | 延续专项□ 新增专项☑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 长沙市望城区交通运输局 | 年初预算安排资金总额（万元） | 1000 |
|  |  | 预算执行数（万元） | 1000 |
| 部门相应职能职责概述 | 交建中心负责全区公路及配套设施建设 |
| 专项立项 依据 | 根据望城区常务会议纪要[2017]4号2018年校车安保工程1000万元 |
| 专项实施进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 |
|  | 校车安保工程建设 | 2017.6 | 2018.2 |
| 专项长期绩效目标 | 校车运行线路生命安全防护工程是全区工作重中之重,是全区广大人民迫切需要的民生工程,是彻底消除校车运行线路安全隐患的重要工程. |
| 专项年度绩效目标 | 完成全区14个乡镇、264台校车、600余条行驶线路、2000余个隐患点，共计里程295.86公里的安防建设。主要内容：波形钢护栏、示警桩、凸面镜、校车停靠站点、标志牌、减速带、标线、轮廓标等。 |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 全年实际值 | 备注 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设校车运行线路隐患里程 | ≧200km | 295.86km | 根据区每年政府性投资来确定 |
|  |  | 质量指标 | 工程质量达标 | 100% | 100% | 根据《公路工程质量验收与鉴定》、《公路工程竣（交）工验收办法》 |
|  |  |  | 区交通质监站施工前、中、后进行现场监督，通过公开招投标确定施工、监理单位，工程管理程序到位 | 100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 根据项目建设进度、组织验收情况，交通、财政联合发文在次年的元月份及时拨付到建设单位 | 2017年 6月至2018 年2月 | 2018.2 |  |
|  |  |  | 工程按时结算、支付 | 按时 | 按时 |  |
|  |  | 成本指标 | 工程未超概算 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 区人民政府会议纪要【2017】14号，2017年全面完成三年建设任务，项目所需经费列入财政预算，按相关程序报区人民政府审批。 | 1000万 | 1000万 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农村经济发展 | 有效促进 | 有效促进 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 校车运行线路生命安全防护工程覆盖全区各镇、街道、村，覆盖全区人口 | 52.43万人 | 52.43万人 |  |
|  |  |  | 校车运行线路生命安全防护工程覆盖全区各镇、街道、村 | 90个村和38个社区 | 90个村和38个社区 |  |
|  |  | 生态效益指标 | / | / | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 确保校车可持续安全通行，为全区广大学生上、下学提供安全保障 | 减少安全隐患 | 减少安全隐患 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 普通群众和各乡镇、街道群众满意度 | ≧80% | 82% |  |
| 专项实施 保障措施 | 按照《望城区专项资金管理办法实施》，专门成立了校车运行线路生命安全防护工程建设领导小组，监督工程进度、工程质量、施工安全、资金使用，考核目标完成情况，总结交流经验，收集、整理和反馈建设信息；校车运行线路生命安全防护工程建设资金必须接受审计、财政和上级主管部门的审计检查。 |

填报人： 严升威        联系电话： 18673173868 	    填报日期：2019 年 4月 23日