附件1：

望城区雷锋馆2019年专项资金绩效目标申报表

填报单位（盖章）

| 专项名称 | 提质改造、雷锋生平馆陈列布展及附属配套工程 | 专项属性 | 延续专项√ 新增专项□ |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 长沙市望城区雷锋纪念馆 | 资金总额（万元） | 1450 |
| 部门相应职能职责概述 | 长沙市望城区雷锋纪念馆主要负责雷锋生平事迹陈列馆、雷锋故居、领袖名人题词碑廊、雷锋塑像广场、长沙国防教育馆、乡村少年宫和青少年素质教育基地、长沙市道德讲坛总坛、湖南雷锋纪念馆党性教育基地网上展馆的管理与维护工作；负责纪念馆馆区建设和管理工作，使其保持环境优美，设施设备齐全完好；负责收藏、展览馆藏文物，切实做好有关雷锋资料的收集、整理、保管工作，依法做好文物安全保护工作；完成区委、区人民政府交办的其他工作。 |
| 专项立项 依据 | 望发改[2017]275号、望发改投[2017]319号 |
| 专项实施进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 |
|  | 雷锋生平事迹陈列布展及附属配套项目 | 2019年1月起 | 至2019年12月止 |
|  | 陈列布展室内装饰装修和设备购置，以及文物库房、档案室等功能区的装修装饰和设备购置及开馆后须整改部分的施工 | 2019年1月起 | 至2019年12月止 |
|  | 2019年12月底前完成雷锋生平事迹陈列馆决算资料送审工作 | 2019年1月起 | 至2019年12月止 |
| 专项长期绩效目标 | 主要建设内容为雷锋生平事迹陈列馆的陈列布展、室内装饰装修和设备购置，以及文物库房、档案室、雷锋网站、讲解员工作室、贵宾接待室、图书室、馆办公室、会议室、雷锋精神研究室、新馆外围栏及电动门等功能区的装修装饰和设备购置，以及试开馆后须整改陈列的内容。 |
| 专项年度绩效目标 | 完成雷锋生平事迹陈列布展及附属配套项目建设整改项目，做好竣工验收工作。 |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2674平方米陈列布展、室内装饰装修和设备购置按设计规划到位 | 100% |  |
|  |  |  | 完成雷锋生平事迹陈列馆办公功能区1207平方米的装修装饰和设备购置按设计规划到位 | 100% |  |
|  |  | 质量指标 | 按有关施工规范和工程质量检验评定标准进行验收，能满足设计要求 | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 每个项目按施工计划进度完成 | 100% |  |
|  |  |  | 按相关合同要求，如期竣工验收、结算。 | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 单个项目均未超预算 | 0% |  |
|  |  |  | 节约成本，不超预算 | 0% |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 参观人数增长率 | ≧2% |  |
|  |  |  | 增加社会教育类活动场次 | ≧10次 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 陈列布展装饰装修过程中选用节能、环保的材料使用率 | ≧90% |  |
|  |  |  | 设施设备采购中做到安全、节能、环保的购置率 | ≧90% |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增加红色教育等一系列活动 | ≧2次 |  |
|  |  |  | 参观人员红色教育接受情况 | ≧90% |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 从设计到施工，都以满足广大观众需求为出发点，不断提升接待服务功能和接待服务质量。游客满意度提升 | ≧95% |  |
| 专项实施 保障措施 | 项目建设是积极响应党和国家有关加强雷锋纪念馆建设和展览的需要；是贯彻落实党的十九大精神，培育和践行社会主义核心价值观的需要；对研究和探索新形势下雷锋精神的深刻内涵有促进作用，不存在社会风险，且城市居民是最大的受益者，与当地文化适应性也较好，能得到社会广泛支持。 我馆所有工程项目大额资金支出由项目单位申请，由主管领导批示后，再由区财政总工室监控支付。该项目实行公开申报，由区财评对项目实施审核。馆内专项经费使用由馆务会议决议执行，严格按合同要求付款，10000元(含10000元)以上支出经馆班子会研究决定后开支。馆内制定了议事规则及决策制度、财务管理制度、工程及维修项目管理制度、固定资产管理办法等。 |
| 主管部门审核意见 | 年 月 日 （盖章） |
| 财政部门审核意见 | 业务科室 | 年 月 日 （盖章） |
|  | 预算科 | 年 月 日 （盖章） |
|  | 绩效评价科 | 年 月 日 （盖章） |

填报人：王溪沙		    联系电话：88165506          填报日期：2019年2月26日