附件

长沙市望城区2021年-2022年城市建设大提标两年行动计划项目表

| **序号** | **牵头单位/业主单位** | **类别** | **项目名称** | **建设 地点** | **建设 性质** | **建设内容** | **起止 年限** | **总投资（万元）** | **2021年投资** | | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政** | **社会** |
| 一、二十个城市规划引领工程 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 资规分局、经开区规划建设局、交通局、发改局 |  | 望城区国土总体空间规划 | 望城区 | 2021新建 | 落实国土空间规划的强制性内容和约束性指标，科学划定“三区三线”，对望城未来发展空间提出管控要求和管制措施，根据省市工作安排完成中心城区国土空间总体规划编制报批 | 2021 | 601 | 601 | 0 |  |
| 2 | 资规分局、经开区规划建设局 |  | 耕地保护专项规划 | 望城区 | 2021新建 | 《望城区国土空间总体规划（2019-2035）》配套专项规划，保护耕地 | 2022 | 55 | 0 | 0 |  |
| 3 | 资规分局、生态环境局 |  | 望城区国土空间生态保护修复专项规划 | 望城区 | 2022新建 | 《望城区国土空间总体规划（2019-2035）》配套专项规划，对自然保护地、蓝绿空间建设等提出保护措施，构建连续、完整、系统的生态保护格局 | 2022 | 55 | 0 | 0 |  |
| 4 | 资规分局、水利局、生态环境局 | 国土空间及配套规划 | 山体水体保护专项规划 | 望城区 | 2022新建 | 2022 | 55 | 0 | 0 |  |
| 5 | 资规分局、生态环境局 |  | 自然保护地总体规划 | 望城区 | 2022新建 | 2022 | 55 | 0 | 0 |  |
| 6 | 高铁西城公司、资规分局、城投集团 |  | 高铁西城控制性详细规划 | 望城区 | 2021新建 | 打造立足中部、具有湖湘特色的“协创智汇谷、活力未来城” | 2021 | 180 | 180 | 0 |  |
| 7 | 水投集团、资规分局、文旅广体局、铜官街道 |  | 铜官片区文旅开发项目旅游总体规划及5A级景区创建规划 | 望城区 | 2021新建 | 建设宜居宜业文旅小镇和城乡统筹示范区 | 2021 | 189 | 189 | 0 |  |
| 8 | 滨水新城管委会、资规分局、城投集团 | 片区规划 | 滨水新城控制性详细规划优化提升 | 望城区 | 2021新建 | 以现代服务业为主导产业，优化人居环境，强化空间形态控制，打造生态活力宜居新城 | 2021 | 180 | 180 | 0 |  |
| 9 | 资规分局、滨水新城管委会、水投集团 |  | 丁字中心片控制性详细规划优化提升 | 望城区 | 2021新建 | 2021 | 50 | 50 | 0 |  |
| 10 | 资规分局、滨水新城 |  | 大泽湖片区城市设计 | 望城区 | 2021新建 | 对片区城市空间和风貌提出管控要求 | 2021 | 149 | 149 | 0 |  |
| 11 | 高铁西城公司、资规分局、经开区规划建设局 |  | 高铁西城核心片城市设计 | 望城区 | 2021新建 | 对片区城市空间和风貌提出管控要求 | 2021 | 400 | 400 | 0 |  |
| 12 | 资规分局、发改局、交通局、经开区规划建设局 | 规划研究 | 望城区区域融合规划研究（提升版） | 望城区 | 2021新建 | 与大长沙的全面融合等进行区域融合发展规划研究，促进协同发展 | 2021 | 20 | 20 | 0 |  |
| 13 | 资规分局、交通局 | 区域交通立体化研究 | 望城区 | 2021新建 | 对区域性道路和城市主干道重要交叉口通行量及通行能力进行研究，研究提出立体化改造或立体化设计方案 | 2021 | 50 | 50 | 0 |  |
| 14 | 资规分局、经开区规划建设局 | 经开区南拓研究 | 望城区 | 2021新建 | 对经开区南拓可行性、落地性及产业方向进行规划研究 | 2021 | 50 | 50 | 0 |  |
| 15 | 住保中心、商务局、资规分局、住建局、城管局 | 专项规划 | “15分钟生活圈”专项规划（提升版） | 望城区 | 2021新建 | 围绕“菜食住行购、教科文卫体、老幼站厕园”等15字补齐公共服务短板 | 2021 | 30 | 30 | 0 |  |
| 16 | 城投集团、资规分局 | 望城区户外广告专项规划 | 望城区 | 2021新建 | 建设雕塑式高品质户外广告一座 | 2021 | 300 | 0 | 150 |  |
| 17 | 消防大队、资规分局、经开区规划建设局、发改局、住建局 | 望城区消防专项规划 | 望城区 | 2021新建 | 明确消防安全布局、消防站、消防供水等内容 | 2021 | 50 | 50 | 0 |  |
| 18 | 资规分局、滨水新城 | 城市设计 | 湘江大道（沙河-望京大道）两厢城市设计 | 望城区 | 2021新建 | 对道路两厢风貌提出管控要求 | 2021 | 67 | 67 | 0 |  |
| 19 | 资规分局、滨水新城、城投集团 | 斑马湖片区城市设计 | 望城区 | 2021新建 | 对片区城市空间和风貌提出管控要求 | 2021 | 100 | 100 | 0 |  |
| 20 | 资规分局、滨水新城、城投集团 | 雷锋大道两厢城市设计 | 望城区 | 2021新建 | 对道路两厢风貌提出管控要求 | 2021 | 97 | 97 | 0 |  |
| 小计 | | | | | | | | 2732 | 2212 | 150 |  |
| 二、十大对外交通联络工程 | | | | | | | | | | | |
| 21 | 城投集团 |  | 香炉洲大桥 | 大泽湖街道 丁字湾街道 | 2021新建 | 北联丁字湾园区大道，南联大泽湖腾飞路，主线按城市主干路标准，双向六车道，设计车速60km/h。匝道设计车速不小于30km/h。主线长约3.3km，标准横断面宽34.5m | 2020-2023 | 256000 | 40000 | 0 |  |
| 22 | 市交通投资集团（湘行建设公司） | 过江通道 | 长益复线至兴联路过江通道工程 | 开福区 望城区 | 2021新建 | 全长约5110米，采用双向六车道，联系河西银星路与河东兴联路 | 2021-2025 | 346000 | 37000 | 0 | 业主自筹+财政资金 |
| 23 | 市轨道交通集团公司 | 地铁 | 轨道交通1号线北延一期 | 长沙市 | 2021新建 | 起于彩霞路站，止于开福区政府站，线路全长9.93公里，全线共设车站5座 | 2020-2024 | 599065 | 46000 | 0 | 市、区（县）财政分摊、业主自筹 |
| 24 | 市轨道交通集团公司 |  | 轨道交通2号线西延二期 | 长沙市 | 2021新建 | 起于金桥站，止于梅溪湖西站，全长约14.72公里，全线共设车站11座 | 2020-2025 | 951300 | 25000 | 0 | 市、区（县）财政分摊、业主自筹 |
| 25 | 市轨道交通集团 |  | 轨道交通4号线北延线 | 长沙市 | 2022新建 | 自白马巷站至普瑞大道站（不含），线路长15.26公里，设车站9座 | 2022-2026 | 1023400 | 0 | 0 |  |
| 26 | 城投集团 |  | 杨桥（望汨界）-桥驿公路 | 桥驿镇 | 续建 | 一级公路，全长7.8公里，路基宽26米，起于芙蓉北大道，止于望汨界 | 2018-2021 | 54000 | 0 | 15000 | PPP融资，财政负责付费 |
| 27 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 |  | 长望路西延线 （西二环-黄金大道） | 湘江新区 | 2021新建 | 城市主干道，东起西二环，西至黄金大道，全长约5.2公里，规划路幅宽46米，双向六车道 | 2017-2023 | 147375 | 0 | 0 | 湘江新区财政预算 |
| 28 | 城投集团 | 主要交通干道 | 湘江大道北延线二期(彩陶路至誓港大道) | 铜官街道 | 续建 | 彩陶路至誓港大道,长约7.5km，路幅46m，城市主干道，路幅修改为33m(其中新河中桥为46m) | 2017-2021 | 119200 | 0 | 60000 | PPP融资，财政付费 |
| 29 | 水投集团 |  | 潇湘路北延线（沩水桥-乔口）道路工程 | 高塘岭街道 靖港镇 乔口镇 | 续建 | 项目起于雷锋大道沩水桥北侧，至于乔口镇河堤道路，全长15.817km，本次实施范围为靖港电排至乔口镇河堤道路，道路长度为7.737km，路幅宽度为22m | 2020-2022 | 76240 | 0 | 38000 | 自筹 |
| 30 | 经开区 |  | 银星路长益复线连接线 | 经开区 | 续建 | 长2.4km，起于三环线以东（顺接长益复线观音岩互通收费站），止于雷锋大道。城市主干道，标准路幅宽46m，双向6车道 | 2019-2022 | 100000 | 0 | 40000 | 经开区自筹 |
| 小计 | | | | | | | | 3672580 | 148000 | 153000 |  |
| 三、十大区内交通畅通工程 | | | | | | | | | | | |
| 31 | 经开区/城投集团 |  | 月亮岛西路（沿河路-三环线）及月亮岛路与雷锋大道交叉口展宽段扩改工程 | 经开区 | 2021新建 | 月亮岛西路（沿河路-三环线）东起三环线，西至沿河路，长约650米，宽42米，投资1亿元，由经开区完成。 月亮岛路（雷锋大道交叉口以西的展宽段）长223m，变更后路幅宽43m，主要含道路工程 交通工程 排水工程 照明工程 绿化工程 以及特殊路基处理，征拆重建地房屋等,投资1.16亿元，2021年自筹6000万元。 | 2020-2021 | 21600 | 0 | 16000 | 自筹 |
| 32 | 城投集团 |  | 新巷中路 | 月亮岛街道 金山桥街道 | 续建 | 南起银星路，北至普瑞大道，长1.69千米，路幅宽26米 | 2020-2023 | 17741 | 0 | 5000 | 自筹 |
| 33 | 经开区 |  | 金山路（红家坡路-月亮岛路） | 经开区 | 2021新建 | 北起红家坡路，南至月亮岛路，长480米，宽30米 | 2021 | 7000 | 0 | 7000 | 经开区自筹 |
| 34 | 经开区 | 打通断头路 | 金河路（红家坡路-月亮岛路） | 经开区 | 2021新建 | 北起红家坡路，南至月亮岛路，长480米，宽30米 | 2021 | 8000 | 0 | 8000 | 经开区自筹 |
| 35 | 水投集团 |  | 枫树路二期 | 丁字湾街道 | 2021新建 | 湾田路至湘江大道段，全长约600米，路幅宽度26米，城市次干路 | 2021-2022 | 2900 | 1400 | 0 | 区财政 |
| 36 | 水投集团 |  | 丁源路一期 | 丁字湾街道 | 2022新建 | 枫林路至游园南路段，全长约1160米，路幅宽度18米，城市支路 | 2021-2022 | 3900 | 1600 | 0 |  |
| 37 | 城投集团 | 增加月亮岛片区路网密度 | 桑梓西路 | 月亮岛街道 | 续建 | 东起谷山路，西至长润路，长约0.396km，宽26m | 2019-2022 | 3503 | 0 | 800 | 自筹 |
| 38 | 长沙湘江新城投资有限公司 | 银松路 | 湘江新区 | 续建 | 北起银星路，南至银江路，长820米，宽18米，主要包括路基、路面、排水、中水、亮化、电力埋管、交通设施及人行道附属工程、海绵城市等 | 2021-2022 | 5830 | 0 | 0 | 开发收益返还 |
| 39 | 城投集团 | 长润路 | 月亮岛街道 | 续建 | 南起银星路，北至月亮岛路，长约0.705km，宽18m | 2019-2022 | 5316 | 0 | 1000 | 自筹 |
| 40 | 长沙湘江新城投资有限公司 | 万家塘路（银星-银晟） | 湘江新区 | 续建 | 位于月亮岛街道银星村，南起银晟路，北至银星路，全长约1公里，宽24米，主要包括路基、路面、排水、中水、亮化、电力埋管、交通设施及人行道附属工程、海绵城市等 | 2020-2021 | 13429 | 0 | 0 | 开发收益返还 |
| 小计 | | | | | | | | 89219 | 3000 | 37800 |  |
| 四、三十个服务配套工程 | | | | | | | | | | | |
| 41 | 长沙铜官窑遗址管理处 |  | 长沙铜官窑国家考古遗址公园 | 铜官街道 | 续建 | 新建展示及景点标识标牌，考古调查与发掘，重要遗迹的保护等；重建宝塔；新建或改造遗址公园内道路；新建3个停车场，新建水、电等配套工程设施建设；核心区居民拆迁安置及民居改造；新建彩陶溪水利水系工程、生态保护与环境整治工程；新建旅游环保厕所4个，垃圾及污水处理设施；建设游客服务中心及管理用房等旅游配套设施，新建遗址博物馆及文物保护用房 | 2010-2022 | 52800 | 1000 | 0 | 上级 |
| 42 | 湖南武城国学院 | 文化 | 武城国学院项目 | 铜官街道 | 2021新建 | 规划建设耕读文化体验基地及园林景观文化综合体，建设宗圣曾子纪念堂、姓氏博物馆、历代名人文化馆、武城东院、武城西院、鼓楼、钟楼等文化教育馆室 | 2019-2021 | 10000 | 0 | 6000 | 自筹 |
| 43 | 文旅广体局 |  | 郭亮园基础配套设施提质改造工程 | 铜官街道 | 2021新建 | 改扩建郭亮生平事迹陈列室及新建工会陈列馆（不含陈列的重新布展），改建游客接待中心、停车坪和改扩建办公生活用房，其余配套设施的维修维护。 | 2021 | 600 | 600 | 0 | 上级 区财政 |
| 44 | 雷锋纪念馆 |  | 雷锋纪念馆公共基础设施提质改造工程 | 望城区 | 2022新建 | 1.研学基地改造工程；2.职工之家修缮提质工程；3.平安景区安防设施提质工程；4.垃圾分类综合分拣中心（①老旧旅游厕所危房拆除；②老旧旅游厕所原址修建；③增设垃圾分类分拣中心）。 | 2022 | 1000 | 0 | 0 |  |
| 45 | 望城区委党校（雷锋学院） |  | 望城区委党校改扩建（雷锋学院）项目二期 | 高塘岭街道 | 2022新建 | 1、三号学员宿舍，共5670㎡;2、区委党校老校区提质改造。 | 2022-2024 | 12000 | 0 | 0 |  |
| 46 | 城投集团 |  | 青石学校 | 丁字湾街道 | 续建 | 九年一贯制学校，新建小学48班，中学24班 | 2020-2022 | 52000 | 10000 | 0 |  |
| 47 | 和记黄埔 | 学校 | 荷塘小学 | 大泽湖街道 | 续建 | 建设规模为小学18班，主要建设内容包括新建教学楼、综合楼、食堂、道路及其他附属配套设施等 | 2020-2021 | 7560 | 0 | 3000 | 自筹 |
| 48 | 重建中心 |  | 高裕学校 | 高塘岭街道 | 续建 | 九年一贯制学校，66个班，其中小学42班，初中24班，总建筑面积54650.57平方米。 | 2020-2021 | 53251 | 15900 | 0 |  |
| 49 | 重建中心 |  | 香桥小学 | 金山桥街道 | 续建 | 用地面积83.09亩，建筑面积45955.9平方米。60班小学，可建设300米标准跑道田径场、室内外篮球场等 | 2020-2021 | 32884 | 12000 | 0 |  |
| 50 | 重建中心 |  | 莲湖学校 | 高塘岭街道 | 续建 | 九年一贯制学校，48班，其中小学30班、初中18班，总建筑面积为31279.06平方米。 | 2018-2021 | 19683 | 500 | 0 |  |
| 51 | 经开区 |  | 明德望城学校 | 经开区 | 续建 | 位于马桥河路与红家坡路交叉口东南角，占104亩，小学48个班，中学24个班 | 2020-2021 | 45000 | 0 | 20000 | 经开区自筹 |
| 52 | 重建中心 |  | 长郡月亮岛二小、三小扩建综合楼项目 | 月亮岛街道 | 2021新建 | 含长郡月亮岛第二小学和长郡月亮岛第三小学的扩建项目，其中长郡月亮岛第二小学扩建项目总建筑面积3410.82平方米。长郡月亮岛第三小学扩建项目总建筑面积4017.06平方米。 | 2021-2022 | 4647 | 4647 | 0 |  |
| 53 | 城投集团 |  | 谷山学校 | 月亮岛街道 | 2021新建 | 初中36班，包括新建教学楼、综合楼、食堂、道路及其他附属配套设施等 | 2021-2022 | 15120 | 6048 | 0 |  |
| 54 | 城投集团 |  | 绿涛小学 | 月亮岛街道 | 2021新建 | 36个班完全小学，包括新建教学楼、综合楼、食堂、体艺馆、门卫及其他附属配套设施等 | 2021-2022 | 18000 | 8000 | 0 |  |
| 55 | 重建中心 |  | 银杉学校 | 金山桥街道 大泽湖街道 | 2021新建 | 九年一贯制学校，90班，包括小学部教学楼、中学部教学楼、行政综合楼、午休楼、学生服务中心等，总建筑面积76619平方米 | 2021-2023 | 62145 | 24000 | 0 |  |
| 56 | 长沙亿达智造产业小镇发展有限公司 | 学校 | 雅礼望城实验学校 | 望城经开区 | 2021新建 | 望城经开区郭亮路与丹桂路交汇处东南角，占地面积约76.41亩，九年一贯制学校，相应配套专业教室、食堂、体育馆、教职工周转房等。 | 2021-2022 | 24000 | 0 | 20000 | 自筹 |
| 57 | 城投集团 |  | 金甲小学 | 月亮岛街道 | 2021新建 | 小学54班，建设内容包括新建教学楼、综合楼、食堂、道路及其他附属配套设施等 | 2021-2022 | 18255 | 3000 | 0 |  |
| 58 | 湘江新城公司 |  | 白石湖中学 | 月亮岛街道 | 2021新建 | 建设规模为初中48班，主要建设内容包括新建教学楼、综合楼、食堂、道路及其他附属配套设施等 | 2021 | 20160 | 0 | 20160 | 自筹 |
| 59 | 中梁地产 |  | 喻家坡小学 | 乌山街道 | 2021新建 | 建设规模为小学24班，主要建设内容包括新建教学楼、综合楼、食堂、道路及其他附属配套设施等 | 2020-2022 | 10080 | 0 | 4000 | 自筹 |
| 60 | 澳海地产 |  | 东湖小学 | 高塘岭街道 | 2021新建 | 建设规模为小学24班，主要建设内容包括新建教学楼、综合楼、食堂、道路及其他附属配套设施等 | 2020-2022 | 10080 | 0 | 4000 | 自筹 |
| 61 | 重建中心 |  | 观音岩九年一贯制学校 | 金山桥街道 | 2022新建 | 总建筑面积71626.73m2，新建72班九年一贯制学校，主要建设内容包括新建教学楼、综合楼、风雨操场、科技楼、午休房、教职工周转房、食堂及其他附属配套设施等 | 2021-2022 | 30000 | 0 | 0 |  |
| 62 | 重建中心 |  | 宝粮小学 | 高塘岭街道 | 2022新建 | 建设规模为小学36班，主要建设内容包括新建教学楼、综合楼、食堂、道路及其他附属配套设施等 | 2021-2022 | 15120 | 0 | 0 |  |
| 63 | 城投集团 |  | 区人民医院PPP项目 | 高塘岭街道 | 续建 | 总建筑面积96787.52㎡，按三级综合医院标准建设，规划800个床位。建设内容包括住院楼、门诊综合楼剩余指标用房、高压氧、中心配电房、污水处理中心、液氧附属用房的土建工程与外立面装饰工程及人民医院整体室内装修工程、设备及安装工程、室外工程及医疗设备设施采购等。 | 2020-2023 | 124520 | 6000 | 14619 | 区财政及融资 |
| 64 | 重建中心 | 医疗、卫生 | 区养老中心一期 | 金山桥街道 | 续建 | 包括区社会福利中心、光荣院、军休所，用地46.39亩。分两期建设，一期建设300床社会福利中心（其中儿童区60床，老人区240床），总建筑面积为25827平方米。建设内容包括社会福利中心、康复医疗中心、门卫、地下车库及相关室外配套工程 | 2020-2021 | 14552 | 0 | 4000 | 原光荣院征拆资金、专项债资金和 区财政 |
| 65 | 城投集团 |  | 区人民医院门诊综合楼 | 高塘岭街道 | 续建 | 总建筑面积约53026.28㎡。主要包括门诊急诊楼、医技楼、地下停车场等的土建及机电预留预埋、外立面装饰等，其中PPP部分土石方及基坑支护工程纳入本项目一并实施 | 2021-2022 | 28800 | 0 | 11000 | 专项债融资 |
| 66 | 重建中心 |  | 金山桥街道社区卫生服务中心 | 金山桥街道 | 续建 | 门诊住院综合楼及辅助用房3800㎡ | 2020-2021 | 3651 | 1700 | 0 |  |
| 67 | 重建中心 |  | 乌山街道第一社区卫生服务中心门诊住院综合楼项目 | 乌山街道 | 2021新建 | 征地约10亩，新建门诊住院综合楼（含发热门诊）及附属工程等，建筑总面积4800平方米，6层（含地下车库） | 2021-2022 | 2900 | 1500 | 0 |  |
| 68 | 区医健公司 |  | 望城区人民医院公卫临床中心 | 高塘岭街道 | 2022新建 | 建筑面积6300平方米（地上主体4800平方，地下室1500平方） | 2022-2023 | 8000 | 0 | 0 |  |
| 69 | 长沙湘江新城投资有限公司 | 体育 | 月亮岛游泳场馆工程 | 湘江新区 | 2022新建 | 项目用地面积为44618.86平方米，主要建设内容包括一个含2个50米专业标准游泳池的专业运动员场地，一个含2个50米业余标准游泳池和3个25米业余标准游泳池的休闲娱乐游泳运动场地及周边绿化景观配套建设。游泳场馆设施气膜结构面积约5027平方米、篷房面积约13720平方米、架空平台面积约8200平方米 | 2022-2024 | 7000 | 0 | 0 |  |
| 70 | 区住建局 | 停车场 | 公共停车场建设项目 | 望城建成区 | 2021新建 | 至2022年新增公共停车位7000个，重点解决月亮岛片区、高塘岭街道老城区停车难的问题。 | 2021-2022 | 22000 | 11000 | 0 |  |
| 小计 | | | | | | | | 725808 | 105895 | 106779 |  |
| 五、三十个城市有机更新工程 | | | | | | | | | | | |
| 71 | 住保中心 |  | 工商银行宿舍 | 高塘岭街道 | 2021新建 | 26个小区的拆除工程、房屋公共部分修缮及立面整治、道路及停车设施、给排水、强弱电迁改、照明设施、监控设施、消防、环卫设施、燃气接入、绿化景观提质、文化景观等改造 | 2021-2022 | 9803 | 9803 | 0 | 上级资金约4900万元 |
| 72 | 住保中心 |  | 老粮食局宿舍 | 高塘岭街道 | 2021新建 | 2021-2022 |
| 73 | 住保中心 |  | 老公路局宿舍 | 高塘岭街道 | 2021新建 | 2021-2022 |
| 74 | 住保中心 |  | 教师村宿舍（高塘岭） | 高塘岭街道 | 2021新建 | 2021-2022 |
| 75 | 住保中心 |  | 职业中专宿舍 | 高塘岭街道 | 2021新建 | 2021-2022 |
| 76 | 住保中心 |  | 老农业银行宿舍 | 高塘岭街道 | 2021新建 | 2021-2022 |
| 77 | 住保中心 |  | 动检站宿舍 | 高塘岭街道 | 2021新建 | 2021-2022 |
| 78 | 住保中心 | 老旧小区更新 | 继电器厂宿舍 | 高塘岭街道 | 2021新建 | 2021-2022 |
| 79 | 住保中心 | 兴旺小区 | 高塘岭街道 | 2021新建 | 2021-2022 |
| 80 | 住保中心 |  | 集体工业联社宿舍 | 高塘岭街道 | 2021新建 | 2021-2022 |
| 81 | 住保中心 |  | 中心小学宿舍 | 高塘岭街道 | 2021新建 | 2021-2022 |
| 82 | 住保中心 |  | 教育局宿舍 | 高塘岭街道 | 2021新建 | 2021-2022 |
| 83 | 住保中心 |  | 新华书店宿舍 | 高塘岭街道 | 2021新建 | 2021-2022 |
| 84 | 住保中心 |  | 双龙警苑老宿舍 | 高塘岭街道 | 2021新建 | 2021-2022 |
| 85 | 住保中心 |  | 家馨园小区 | 乌山街道 | 2021新建 | 2021-2022 |
| 86 | 住保中心 |  | 雷锋纪念馆宿舍区 | 雷锋街道 | 2021新建 | 2021-2022 |
| 87 | 住保中心 |  | 铜官炻瓷一厂宿舍楼 | 铜官街道 | 2021新建 | 2021-2022 |
| 88 | 住保中心 |  | 航运宿舍 | 铜官街道 | 2021新建 | 2021-2022 |
| 89 | 住保中心 |  | 陶瓷四厂宿舍 | 铜官街道 | 2021新建 | 2021-2022 |
| 90 | 住保中心 |  | 陶瓷文化展示小区 | 铜官街道 | 2021新建 | 2021-2022 |
| 91 | 住保中心 | 老旧小区更新 | 夹口子小区 | 铜官街道 | 2021新建 | 2021-2022 |
| 92 | 住保中心 | 公司宿舍 | 铜官街道 | 2021新建 | 2021-2022 |
| 93 | 住保中心 |  | 教师村宿舍（铜官） | 铜官街道 | 2021新建 | 2021-2022 |
| 94 | 住保中心 |  | 文化馆宿舍 | 铜官街道 | 2021新建 | 2021-2022 |
| 95 | 住保中心 |  | 经营公司宿舍 | 铜官街道 | 2021新建 | 2021-2022 |
| 96 | 住保中心 |  | 大字岭小区 | 丁字湾街道 | 2021新建 | 2021-2022 |
| 97 | 园林中心 | 公园 更新 | 人民满意公园建设项目 | 望城区 | 续建 | 斑马湖公园（南湖）、雷锋公园纳入创建，实施提质改造，分年度实施 | 2021-2022 | 385 | 385 | 0 | 区财政 |
| 98 | 城管执法局 | 路灯 更新 | 全区老旧路灯移交提质改造工程（一期） | 望城区 | 续建 | 完成同福路（雷锋大道至腾飞路）、莲湖路（取忠路至望府路）、新塘路（唯罗克路至望城大道）、高裕中路（旺旺路至文源路）、旺旺路（潇湘大道景观道至雷锋大道）、航空路（马桥河路至望城大道）等缺损电灯、线路等设施更新、更换。 | 2021 | 388 | 388 | 0 | 区财政 |
| 99 | 住保中心 | 街角 花园 | 高塘岭5块插花地建设 | 高塘岭街道 | 2021新建 | 4个插花地整改工程 | 2021-2022 | 1000 | 1000 |  | 区财政 |
| 100 | 重建中心 | 天桥 | 人行天桥建设 | 望城区 | 2021新建 | 建设红旺市场1座，普瑞路2座人行天桥 | 2021 | 1200 | 1200 | 0 | 区财政 |
| 小计 | | | | | | | | 12776 | 12776 | 0 |  |
| 六、十大资源要素保障工程 | | | | | | | | | | | |
| 101 | 工信局/权属公司 | 5G | 5G基站建设 | 望城区 | 续建 | 新建5G基站1200个 | 2020-2022 | 19500 | 0 | 9500 | 自筹 |
| 102 | 自来水公司 | 供水试点 | 丁字双桥片区城乡供水一体化试点工程 | 丁字湾街道 | 2021新建 | 新建丁字双桥片区腊树塘路给水管,太阳山路给水管,汤家湖路给水管,园区大道给水管道改造,金沙加压泵站扩容,枫树路给水管,户表改造,双桂路,双湖路,桃花路,万顺路,新港路,湖外路给水管道改造13条道路供水管网改造 | 2021-2022 | 5700 | 2850 | 2850 |  |
| 103 | 经开区 | 铜官供水保障 | 铜官水厂扩建 | 铜官街道 | 续建 | 2021年完成前期工作，扩容至2.4万吨/天 | 2021-2023 | 1700 | 0 | 1700 |  |
| 104 | 城投集团 | 潇湘大道供水干管（彩陶路-誓港大道） | 铜官街道 | 2021新建 | 沿湘江大道，敷设DN800自来水管道，全长约7.5公里 | 2021~2023 | 3800 | 2600 |  |  |
| 105 | 住建局/自来水公司 | 湘江大道供水干管加压泵站 | 铜官街道 | 2022新建 | 2021年完成前期工作，近期日供水量5万吨建设规模 | 2022~2023 | 3000 | 0 | 3000 |  |
| 106 | 经开区/自来水公司 | 供水管网 | 经开区自来水管网 | 经开区 | 续建 | 郭亮南路、高教路、高原路、长塘路等10条道路配套自来水管网 | 2020-2021 | 1200 | 0 | 700 | 经开区自筹 |
| 107 | 各燃气公司（新奥、华润、昆仑） | 燃气及配套 | 天然气望星门站及管网建设项目 | 望城区 | 续建 | 建设天然气望星门站及管网，其中新奥燃气门站占地11.43亩，高压管道7.1km；华润燃气门站占地7亩，高压管道3.5km；昆仑燃气高压管道（穿越湘江）2.2km | 2020-2021 | 23100 | 1000 | 0 | 上级资金 |
| 108 | 华润燃气公司/经开区 | 段家冲LNG储气调峰综合站及经开区天然气管网工程 | 经开区 | 2021新建 | 2021年启动前期工作，2022开始建设LNG储存规模5000立方米（折合气态天然气300万立方米），含调压计量设施、综合办公等功能。总投资约1.48亿，2021年建设管网：郭亮南路、高教路、长塘路等10条道路配套天然气管网1500万元。 | 2020-2025 | 16300 | 0 | 0 |  |
| 109 | 经开区/供电公司 | 电力 | 经开区供电工程 | 经开区 | 续建 | 1.经开区10千伏电力线路：新建明德学校双电源、洪家坡消防站双电源、5G产业园等配套10千伏外线工程。 2.园区110KV变电站：建设园区110KV变电站位于航空路与高塘岭路交叉口东北角，占地9亩，一期建设2台63MVA主变，终期4台63MVA主变。 3.高冲110KV变电站:建设高冲110KV变电站位于赤岗路与郭亮南路交叉口西北角，占地7亩，一期建设1台63MVA主变，终期3台63MVA主变。 | 2020-2021 | 10100 | 0 | 6500 | 经开区及电力部门自筹 |
| 110 | 城投集团 |  | 区人民医院10KV外接双电源及变配电工程 | 高塘岭街道 | 2022新建 | 新建双回电缆通道，埋设电力电缆，并接入项目开闭所，含开闭所变配电设施设备安装等。 | 2021-2023 | 3800 | 0 | 0 |  |
| 小计 | | | | | | | | 88200 | 6450 | 24250 |  |
| 七、十大生态示范工程 | | | | | | | | | | | |
| 111 | 湖南长润置业有限公司 |  | 长润奇乐园项目（含星悦湖公园） | 月亮岛街道 | 续建 | 规划面积119.46亩，开发面积79000平方米，拟建设长润奇乐园及星悦湖公园项目。 | 2018-2022 | 60000 | 0 | 20000 | 自筹 |
| 112 | 先导文旅投公司 |  | 白石湖公园 | 月亮岛街道 | 续建 | 白石湖公园：包含公园园林、绿化景观工程等内容，绿化面积28352㎡ | 2020-2021 | 6735 | 0 | 435 | 自筹 |
| 113 | 城投集团 | 公园 | 大泽湖生态湿地 | 大泽湖街道 | 2021新建 | 项目总面积约为2976.52亩（含大泽湖湿地、净化湿地、上重阳湖、大泽湖湿地南片），主要建设内容为清淤工程、生态净化设施、生态驳岸、生态恢复工程、绿化工程、园路广场工程、生态补水工程及湿地配套服务设施 | 2021-2023 | 168000 | 0 | 168000 |  |
| 114 | 湖南蜀溪春房地产开发有限公司/重建中心 |  | 李家湖公园 | 丁字湾街道 | 2021新建 | 总用地327亩，主要建设绿化景观及相关园林小品建构筑物、配套停车场等。 | 2020-2021 | 9000 | 0 | 5400 |  |
| 115 | 水投集团/嘉宇公司 |  | 湘江风光带建设（嘉宇段） | 丁字湾街道 铜官街道 | 2021新建 | 对湘江沿线约1.2km进行景观风光带建设。 | 2021-2022 | 6000 | 0 | 3500 | 自筹 |
| 116 | 长沙高铁西城建设投资有限公司 | 片区生态开发 | 长沙高铁西城黄金河北组团功能配套项目 | 湘江新区 | 2022新建 | 黄金河北组团市民文化中心：占地面积约25400平方米，规划容积率2.0，拟建设市民活动中心、博物馆、展览馆、剧院等 | 2022-2025 | 28696 | 0 | 0 |  |
| 117 | 城投集团 |  | 区行政中心浅层地热能利用改造示范项目（一期） | 望城区 | 2021新建 | 对区行政中心能源站进行改造，率先进行浅层地热能示范 | 2021 | 2948 | 0 | 2948 | 自筹 |
| 118 | 城投集团 | 浅层地热能 | 大泽湖片区浅层地热开发利用项目 | 大泽湖街道 | 2022新建 | 采用岳麓污水处理厂的尾水为供给源，分别在兴湖路与潇湘大道交汇处东北角绿地、潇湘大道与永通大道交汇处东南角绿地处共建设2个能源站，建设内容包括机电设备进退水点接驳、加压泵、管道建设等 | 2022-2024 | 57000 | 0 | 8000 | 自筹 |
| 119 | 城投集团 |  | 人民医院污水源热泵项目 | 高塘岭街道 | 2022新建 | 项目采用污水源,将尾水引至能源站内，采用换热器提取热量满足医院供冷、供热需求，最后将尾水重新排回管网，建设内容包括机电设备（位于区人民医院地下室的预留机房内）、进退水点接驳、加压泵、管道建设等 | 2021-2023 | 3000 | 0 | 0 |  |
| 120 | 住建局 | 污水厂 | 望城第一污水处理厂四期扩建工程及管网GIS平台建设工程 | 望城区 | 2022新建 | 扩建规模8万吨/天，投资4.5亿元。建立市政排水管网地理信息系统（GIS），全面提高我区排水管网信息化管理水平。 | 2022-2025 | 45000 | 0 | 0 |  |
| 小计 | | | | | | | | 386379 | 0 | 208283 |  |
| 八、十个“精美长沙”示范工程 | | | | | | | | | | | |
| 121 | 住保中心 | 精美社区 | 雷锋路社区文源中路片区(文源小区）、西塘街社区海利小区、西塘街社区红旺小区提质改造项目 | 高塘岭街道 | 2021新建 | 工程涵盖文源中路雷锋路社区、白芙塘社区环保局、财政局、供销社、科技局、质监站、文化馆、原征地办、老报社。西塘街社区海利小区、西塘街社区公共服务中心建设、红旺小区等老旧小区及文源中路南北两厢提质改造、主要建设内容包括拆除围墙和违章构建筑物、雨污水改造、道路破损修补及加铺沥青、人行道、自行车道、停车位、绿化、亮化、园建、建筑防水、楼道、外立面整治、消防设施、强弱电改造、智慧物业建设、加装电梯等 | 2020-2021 | 6742 | 1348 | 0 |  |
| 122 | 园林绿化中心 湘江新城公司 重建中心 经开区 交通局 | 精美街道 | 金星大道、普瑞大道、黄桥大道综合提质改造及潇湘风光带慢行系统 | 望城区 | 2021~2022新建 | 1.对金星大道（岳麓界至望湖路）路段综合提质改造，长度约5.5km，包括杆线管道迁改、道路扩宽、绿化提质等。对银星路交叉口、月亮岛路交叉口、普瑞路交叉口等3个交叉口节点改造。总投资16600万元 2.对普瑞大道潇湘大道景观道—黄桥大道大道段已建道路、绿化带、排水等工程进行提质改造。总投资45500万元 3.黄桥大道（高乌大道—旺旺西路）辅道、管线、管网综合提质改造。全线1.6km，预计投资6400万元。总投资6400万元。 4.潇湘风光带慢行系统增设绿道、慢行道等设施，总投资30000万元 | 2020-2023 | 98500 | 19980 | 30500 | 区财政及自筹 |
| 123 | 湖南粟子置业有限公司 | 精美建筑 | 天玥新一代半导体科创中心（一期） | 月亮岛街道 | 续建 | 建设新一代半导体产业链研究院和总部基地，总净用地面积222.96亩，计容建筑面积14.86万平方米，其中一期净用地约112.87亩，计容建筑面积约7.7万平方米。 | 2019-2021 | 70000 | 0 | 15000 | 自筹 |
| 124 | 湖南百家汇投资有限公司 | 金桥市场集群4-5-6区 | 望城经开区 | 续建 | 总用地面积77.28亩，总建筑面积22.6万平方米，主要建设办公楼、商住写字楼等 | 2020-2022 | 300000 | 0 | 70000 | 自筹 |
| 125 | 长沙康盛房地产开发有限公司 | 越秀超高层建筑（150米） | 月亮岛街道 | 续建 | 越秀湘江星汇城地块二1号栋 | 2021-2024 | 20600 | 0 | 10000 | 自筹 |
| 126 | 长沙玫瑰园房地产开发有限公司 | 时代倾城六期、时代遇见（含150米超高层写字楼） | 月亮岛街道 | 2021新建 | 时代遇见一期6栋住宅，时代遇见二期1栋超高层。 | 2019-2024 | 100000 | 0 | 30000 | 自筹 |
| 127 | 湖南至善美景置业有限公司 | 至善美景大厦 | 月亮岛街道 | 2021新建 | 商业酒店。 | 2019-2021 | 68000 | 0 | 17000 | 自筹 |
| 128 | 经开区 水利局 城投集团 | 精美环境 | 经开区“绿化310精品工程” 、望城八曲河省级“示范河流”及黄金河水系河湖连通工程（马桥河倒虹吸） | 望城区 | 2021新建 | 1.对赤岗路等10条道路、望城大道等10个标准化道路进行提质和管理 2.将八曲河建设人民满意的幸福示范河流 3.张家湖下穿水系工程，连通涵总长约207m，设计流量62m³/s，预计采用4孔4m\*4m箱涵，建设内容包括进口消力池、进口闸室、箱涵段、出口消力池 | 2021-2022 | 12751 | 6751 | 4000 |  |
| 129 | 湖南军信环保集团 | 精美生活 | 长沙市污水处理厂污泥与生活垃圾清洁焚烧协同处置二期工程 | 桥驿镇 | 续建 | 占地面积约203亩，设计规模为日处理市政脱水污泥500t、生活垃圾2800t，采用“污泥热干化后于生活垃圾协同焚烧处理”工艺，配套4套750t/天机械炉排焚烧线、2套45MW发电机组，主要建设内容为主厂房及附屋、烟囱、冷却塔、污水处理站、升压站等 | 2017-2021 | 235800 | 55000 | 0 | 上级资金 |
| 130 | 市容环境维护中心 | 区生活垃圾转运站 | 乌山街道 | 2022新建 | 建设日转运生活垃圾 1600t/d的生活垃圾转运站，及其配套办公楼、废水站、废气处理设施、维修车间、转运车辆 | 2021-2022 | 22904 | 0 | 8000 |  |
| 小计 | | | | | | | | 935297 | 83079 | 184500 |  |
| 九、二十个智慧城市应用场景打造工程 | | | | | | | | | | | |
| 131 | 经开区 |  | 智慧园区 | 望城区 | 续建 | 园区企业服务、动力环境监测、建筑集成管理系统、园区运营管理系统、虚拟园区、展示中心等。 | 2021-2022 | 1500 | 0 | 1500 | 自筹 |
| 132 | 水利局 |  | 智慧水利 | 相关街镇 | 续建 | 建设水域水环境动态实时监管平台、水利综合信息平台及业务系统。在湘江两岸沿线94个排口中安装89个摄像头，实时监控排口水域状况，强化河道保洁等工作。大众垸片区水利工程控制调度工程。 | 2021-2022 | 600 | 600 | 0 |  |
| 133 | 公安局望城分局/区交通局 |  | 智慧交通 | 望城区 | 续建 | 对智慧交通一期项目的优化和补充完善，通过优化交通路口信号制动感应调节功能，缓解交通拥堵，保障堵路畅通，大幅提高群众出行效率。实现智慧交通与其他智慧应用的协调与指挥调度的互联互通。 | 2021-2022 | 4000 | 4000 | 0 |  |
| 134 | 行政审批局 | 智慧应用 | 智慧政务 | 望城区 | 续建 | 1、构建线上与线下无缝衔接的智慧型服务大厅，从企业和群众的办事体验出发，线上推广政务一点通、远程审批、远程踏勘、无感申办、秒办等指间服务；2、线下打造操作简单高效便捷的办事大厅，打造“以服务对象为中心”有速度有温暖的智能化综合服务大厅，用信息技术来搭桥、业务数据多跑路、办事群众少跑腿，信息高效优质的政务服务。 | 2021-2022 | 1000 | 1000 | 0 |  |
| 135 | 法院 |  | 智慧法院 | 相关街镇 | 2021新建 | 法院新型两庭建设项目：法院便民服务设备升级扩容、法院终端桌面云、法院电子公告、司法宣传设备升级。 法院无纸化办公及可视化项目：全面实现法院内部办公无纸化，包含办公自动化、人民陪审员系统、诉源治理展示、绩效展示、内外网门户网站升级。 法院网络安全管理项目：含等保测评、网络新型安全管理、安防系统升级、法院集成模块化机房升级改造。 | 2021 | 610 | 610 | 0 | 区财政 自筹 |
| 136 | 资规分局 |  | 智慧望城鲲鹏云平台二期（时空信息平台升级） | 望城区 | 2021新建 | 时空信息平台GIS一张图更新，核心城区三维仿真城市建设 | 2021-2022 | 1000 | 1000 | 0 |  |
| 137 | 数据资源中心 |  | 望城区新型智慧城市运营管理中心（决策分析调度系统） | 望城区 | 2021新建 | 基于大数据分析平台的决策分析系统，为区委区政府及各部门提供决策分析和支撑服务，提供指挥调度功能 | 2021-2022 | 500 | 500 | 0 |  |
| 138 | 数据资源中心 |  | 最多报一次系统 | 望城区 | 2021新建 | 实现各部门、街镇数据上报的统一归集，避免同一数据向不同部门上报，汇集各部门、街镇需上报的数据，进行加密、分析等处理，按需向有关部门提供数据开放、上报接口。 | 2021-2022 | 300 | 300 | 0 |  |
| 139 | 公安分局 |  | 无证城市（一期） | 望城区 | 2021新建 | 通过利用省公安厅八大类电子证照库，结合区块链技术不可逆、留痕等特点，实现各部门电子证照的互认互通，方便群众办事少跑路，证照无纸化，打造政务、旅游等应用场景的无证照服务。 | 2021-2022 | 500 | 500 | 0 |  |
| 140 | 生态环境分局 |  | 饮用水源地质监测管理系统 | 望城区 | 2021新建 | 饮用水源实时监测、预警，水质分析，河道排污预警，捕鱼、钓鱼监控管理等功能。 | 2021-2022 | 200 | 200 | 0 |  |
| 141 | 合作社会企业/卫健局 |  | 远程医疗及医保个人账务在线支付 | 望城区 | 2021新建 | 建设远程医疗及医保个人账务在线支付系统 | 2021-2022 | 160 | 0 | 160 | 自筹 |
| 142 | 相关街镇/数据资源中心 |  | 智慧城市运营中心街镇分中心（试点） | 望城区 | 2021新建 | 完成7个街镇运营中心改造，包括会议室改造、升级屏幕、统一智慧软件开发等，按照120万元/街镇 | 2021 | 840 | 840 | 0 | 街镇自筹，区财政按1︰1补贴 |
| 143 | 城管执法局 |  | 智慧照明系统 | 望城区 | 2021新建 | 将路灯管理所路灯智能控制终端迁入指挥中心统一监控，实现数据共享，系统发现异常直接发送信息给维护人员；研究接入单灯控制系统。结合金星大道改造试点部署。 | 2021-2022 | 300 | 300 | 0 | 区财政 |
| 144 | 水利局 |  | 防洪排涝指挥及监测预警系统建设 | 望城区 | 2021新建 | 指挥系统、水文信息监测及预报预警系统、山洪灾害防治监测预警系统、骨干防洪工程安全监控系统 | 2021-2023 | 5000 | 0 | 0 |  |
| 145 | 住保中心/社会治理中心 | 智慧应用 | 智慧小区 | 望城区 | 2021新建 | 建设亿达小镇、嘉新时代广场、张家湖地块3个智慧小区试点工程 | 2021-2023 | 1200 | 0 | 400 | 自筹 |
| 146 | 市政维护中心 |  | 智慧井盖试点 | 望城区 | 2022新建 | 对城区主次干道配套市政雨、污水管道进行智慧井盖试点改造，数量约1000个 | 2021-2022 | 300 | 0 | 0 |  |
| 147 | 交通局 |  | 智慧交运（二期） | 望城区 | 2022新建 | 行业监管与服务子系统、数据统计分析子系统、决策支持子系统、更换老旧2/3G卫星定位终端设备、公交、出租车辆更换智能终端设备 | 2021-2022 | 6000 | 0 | 0 |  |
| 148 | 应急管理局 |  | 智慧消防（望城区消防安全重点单位智能管理系统） | 望城区 | 2022新建 | 望城区消防安全重点单位智能管理系统，建立健全安全生产责任和管理制度体系、隐患排查治理和风险防控体系。 | 2021-2022 | 415 | 0 | 0 |  |
| 149 | 社会治理中心 |  | “一呼通”系统 | 望城区 | 2022新建 | 在面向用户的应用层面建设评价分析、工单分拨、网格管理、热点分析（可视化）、联动吹哨、咨询服务典型案例库、微信服务等场景；整合12345热线、雷锋580、区长信箱、秸秆焚烧等平台 | 2021-2022 | 500 | 0 | 0 |  |
| 150 | 宣传部（文明办） |  | 交通路口行人、非机动车、违法预警曝光管理系统（试点） | 望城区 | 2022新建 | 高塘岭片区主要交通路口（第一期）的行人、非机动车交通违法曝光、预警。区政府周边试点。 | 2021-2022 | 200 | 0 | 0 |  |
| 小计 | | | | | | | | 25125 | 9850 | 2060 |  |
| 合计 | | | | | | | | 5938116 | 371262 | 716822 |  |