|  |
| --- |
| 2019年度农村改厕专项资金绩效评价自评表 |
| 项目名称 | 农村改厕 |
| 主管部门 | 望城区城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 区各乡镇（街道） |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 500 | 500 | 4193.70 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 500 | 500 | 1751.70 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  | 2442（上级财政资金） | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成市级目标任务5000座 | 完成市定任务2200座，省追加任务10000座，共计12200座农村户用卫生厕所改（新）建任务 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 5000 | 25433 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1： | 符合全国爱卫办制定的《农村改厕管理办法》及《农村改厕技术规范》要求 | 经省、市以及本单位抽检合格率达到上级要求，合格率90%。 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1： | 本年度内完成任务 | 及时到位 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1： | 三格式1600元/座，四格式厕2200元/座，室内改造400元/座 | 按标准执行到位 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 改厕是一项健康投资，既可以预防和降低有关疾病的发生。 | 据统计，使用无害化卫生厕所，每年可减少个人医药费支出5.40元，还能提供优质高效有机肥，提高农作物的产量。 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1： | 提高群众环境卫生保护意识。 | 提高群众环境卫生保护意识 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | 改厕可以减轻水源污染。 | 减少臭气浓度80％，降低苍蝇密度96％ | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 逐步提高农村无害化厕所普及率，改善农村生产生活条件，解决农村生活污水处理问题，提高广大群众生活品质，推进城乡一体化发展 | 到2020年，全市农村无害化厕所达到75%以上。 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 实行农村改厕的村民对项目的满意率 | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |