|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年度农村改厕专项资金绩效评价自评表 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村改厕 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 望城区城市管理和综合执法局 | | | | | 实施单位 | | 区各乡镇（街道） | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 500 | | 500 | 2735.92 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 500 | | 500 | 1775.92 | | — | |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  | |  | 960（上级财政资金） | | — | | 100% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成市级目标任务12000座 | | | | | | 实际完成13096座，超额完成市级任务1096座 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | | 12000 | | 13096 | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | 符合全国爱卫办制定的《农村改厕管理办法》及《农村改厕技术规范》要求 | | 经省、市以及本单位抽检合格率达到上级要求，合格率90%。 | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | 本年度内完成任务 | | 及时到位 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | 水泥现浇三格式1600元/座，玻璃钢三格式2200元/座 | | 按标准执行到位 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | 改厕是一项健康投资，既可以预防和降低有关疾病的发生。 | | 据统计，使用无害化卫生厕所，每年可减少个人医药费支出5.40元，还能提供优质高效有机肥，提高农作物的产量。 | 10 | | 10 |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 提高群众环境卫生保护意识。 | | 提高群众环境卫生保护意识 | 10 | | 10 |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | 改厕可以减轻水源污染。 | | 减少臭气浓度80％，降低苍蝇密度96％ | 10 | | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | 逐步提高农村无害化厕所普及率，改善农村生产生活条件，解决农村生活污水处理问题，提高广大群众生活品质，推进城乡一体化发展 | | 到2020年，全市农村无害化厕所达到75%以上。 | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | 实行农村改厕的村民对项目的满意率 | | 90% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |