附件4

| 2019年度专项资金绩效评价自评表 |
| --- |
| 项目名称 | 污染防治攻坚战专项（含蓝天保卫战） |
| 主管部门 | 长沙市生态环境局望城分局 | 实施单位 | 长沙市生态环境局望城分局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1150 | 1140 | 10 | 99.13% | 9 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1150 | 1140 | — |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 依照相关法律法规，打好污染防治攻坚战，使主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，重点是打赢蓝天保卫战，调整产业结构，淘汰落后产能，调整能源结构，加大节能力度和考核，调整运输结构。 | 完成 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成两处水源地标识标牌修缮及防护网制作、安装 | 界牌13套、航道交通警示牌画面2套、道路交通警示牌画面7套、宣传牌4套、新增水源保护区警示牌36块；隔离防护网：望城区铜官水厂510m；茶亭水库2565m | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 完成4个空气自动监测站运维 | 4个 | 完成 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 经开区老局空气自动监测站运维站点 | 完成2个站点运维 | 完成 | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 保护水源地水质的安全及改善了水源地区域内的生态环境 | 保证水质安全及改善环境 | 完成 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 开展六五环境日等重大主题宣传活动全部完成 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 垃圾按镇村分类减量考核要求落实情况 | 经过整治的村（社区），生活污水得到处理的比例≥80%；生活垃圾得到无害化处理的比例≥90%；畜禽粪便得到综合利用的比例≥85%；饮用水达到卫生合格标准的比例≥95%。 | 完成 | 3 | 3 |  |
|  |  | 时效指标 | 分析实时监测数据 | 每日上、下午至少各一次 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 对气站进行现场检查维护、校准 | 每周至少一次 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 提高工作效率，节约成本 | 节约成本 | 完成良好 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 随缘洗涤店燃煤锅炉拆除情况 | 拆除 | 拆除 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 增加乡镇魅力，激活经济活力 | 不超预算 | 已完成 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 节约垃圾清运转运成本 | 完成 | 效果良好 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 百味田餐饮服务有限公司食堂餐饮油烟检测情况 | 达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001），油烟排放限值2.0mg/m³。 | 完成 | 3 | 3 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 改善水源地区域内的生态环境，提高人民生活幸福度 | 改善环境，提高人民生活幸福度 | 效果良好 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 开展环境教育基地创建，创建区级环境教育基地 | ≥1个 | 1个 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 减少了垃圾清运转运量，逐步取消垃圾公共填埋场的占地 | 取消垃圾公共填埋场的占地 | 效果良好 | 3 | 3 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 提高了饮用水的安全和水源地可持续发展 | 改善生态环境质量 | 效果良好 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 183家企业的污染物排放情况评估报告，对企业达标排放的现状进行评估，提出整改方向，并根据整改进行的情况，动态调整评估情况 | 全部完成 | 完成 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 开展机动车尾气排放整治行动，促进环境质量改善 | 完成 | 完成 | 3 | 3 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 美丽乡村示范片建设项目情况 | 示范片区生活污水处理比例100%，生活垃圾无害化处理比例95%，畜禽粪便综合利用比例90%，饮用水达到标准比例100%。 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 项目周边投诉情况 | 无投诉 | 无投诉 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |