附件4

| 2019年度专项资金绩效评价自评表 |
| --- |
| 项目名称 | 农村公路建设专项 |
| 主管部门 | 长沙市望城区交通运输局 | 实施单位 | 各街镇 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 3000万（暂定追加2005万） | 3000 | 4250 | 10 | 141.7% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 3000 | 3000 | 4250 | — |  | — |
|  | 上年结转资金 | 0 |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 | 0 |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 农村公路150公里，安保工程100公里 | 农村公路158公里，安保工程100公里 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全区农村公路建设 | 150公里 | 158 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：安保工程 | 100公里 | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 1、区交通质监站施工前、中、后进行现场质量监督 | 覆盖范围达到100% | 100% | 4 | 3.5 | 因政策原因，化债资金项目未实施监督 |
|  |  |  | 2、施工通过公开招投标或村自建 | 项目招投标或村自建率100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 3、区交建中心全过程实施项目监管 | 覆盖范围100% | 100% | 3 | 2.5 | 因政策原因，化债资金项目未实施监督 |
|  |  | 时效指标 | 按实启动：项目经省市区文件确认后立即启动施工 | 2019年8月份 | 2019年5月 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 所有项目于2019年11月中旬完成路基 | 2019年12月 | 2019年11月 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 所有项目于2019年12月底前完成路面 | 2019年12月底 | 2019年12月底 | 3 | 3 |  |
|  |  | 成本指标 | 确保项目造价不超过区政府定额 | ≦70万元/公里 | 约60万/公里 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 促进农业经济的发展。 | 52.43万农业人口 | 52.43万农业人口 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 使农村公路覆盖到全区各镇、街道、村，覆盖全区52.43万农业人口 | 75个村和15社区 | 75个村和15社区 | 10 | 9.5 | 因政策原因，未覆盖所有村（社区） |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境大改、生态环保，覆盖75个村，15个社区 | 75个村和15社区 | 75个村和15社区 | 10 | 9.5 | 因政策原因，未覆盖所有村（社区） |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 农村公路建设使农村的教育和医疗保障水平提高了，儿童辍学率低了，到城市医院就医近了，为统筹城乡协调发展，改变城乡二元结构，缩小地区差距，维护稳定奠定了基础。 农民还可以较方便地接受城市文明，改进生活方式，不少地方在公路修通后，相继开展了改水、改电、改房、改厕和垃圾污水处理 3、便捷的运输条件为乡村经济的发展提供了良好的条件 | ≧90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：普通群众和各镇、街道、村、社区 | 满意度≧90% | 91% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |