附件5

2019年度望城区交通运输局农村公路建设专项资金绩效自评报告

一、基本情况

# （一）项目概况:

1、项目单位基本情况：根据区编委办文件，交通运输局职能包括全区范围农村公路及附属设施建设。其中农村公路建设及安保工程建设具体由区交建中心负责。

2、项目基本情况简介：根据区长办公会议纪要，每年安排农村公路建设专项资金3000万元用于农村公路建设。根据上级文件精神，为推动社会主义新农村建设，加快城乡统筹发展，区委、区政府主要领导高度重视农村公路基础设施建设，并针对一些投资规模大，建设标准高，惠及人群多，效益发挥强的重点乡村公路项目及重点区域安排专项资金进行扶持。按照我区“区别对待、突出重点、控制规模”的思路，我局2019年计划安排资金对农村公路建设项目进行补助，完成农村公路建设150公里，安保工程100公路。

2019年度专项资金总计完成农村公路建设158公里，包括自然村通水泥（沥青）路项目、省窄路加宽项目、区本级计划项目等，总计投入资金4250万元。安保工程由省市资金及其他资金建设完成100公里。

- 项目绩效目标。

2019年建设专项资金计划完成农村公路建设不少于150公里，安保工程不少于100公里。2019年8月份前所有项目应开始启动，2019年12月中旬所有项目应施工完毕并开始交竣工验收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价是为了进一步规范农村公路建设资金管理，强化部门责任意识，切实提高专项资金使用效益。绩效评价对象为所有使用专项资金建设的农村公路，包括省、市、区计划项目及其他项目。

- 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

为促进项目高效实施，确保项目在规定时限内完成建设、规范财政支出和资金支付，我局专门成立绩效评价小组，对项目实施和财政支出实行目标明确化、细化和量化考核，采用“分项目、分进度、分时限，绩效考核制”，即分项目明确考核总责任人、相关责任人，按完成前期工作、项目开工、路基完成、路面完工、竣工五项内容进行分时段考核；项目质量按平整度、厚度、弯拉强度进行考核；项目资金拨付按完成前期工作、完工后到结算前、结算完成后满两年缺陷责任期进行考核。

- 绩效评价工作过程。

每年1月中旬，由绩效评价小组牵头，交建科、交建中心、质监站配合，开始对上年度农村公路建设专项资金进行交竣工资料检查，并实地抽查项目实际完成情况，对完成情况不好的要求整改。

- 综合评价情况及评价结论

项目单位自评结论：圆满完成了绩效考核指标，得分95分，等级优秀。

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况。

# 每年3月份开始，我局通知各街镇上报当年拟修建农村公路建设计划。接到各街镇计划并汇总后，交建中心派专业技术人员下各村进行实地查看评估并上报至交通局。然后根据“区别对待、突出重点、控制规模”的思路由交通局将所有项目按批次、按类别上报至区委区政府，待区政府批准后实施。

# 项目过程情况。

# 根据区委区政府批准计划文件，我局督促各街镇开始实施农村公路建设，包括前期手续办理、进行招投标或走自建程序、督查施工过程及质量等。交建中心及质监站负责对道路的建设进度及质量进行督查，并参与项目竣工验收。

# 项目产出情况。

# 2019年我区农村公路建设专项资金主要用于省自然村通水泥（沥青）路、省窄路加宽、区本级计划及其他道路建设项目的补助，总计建设道路158公里，所有道路经检测合格，于2019年12月中旬已全部完工，项目平均每公里造价约60万元。

# 项目效益情况。

道路建设涉及全区13个街镇，道路建设的完成极大的提升了农村公路运行条件及质量，方便广大人民群众，促进农村物流发展及产品流通，为促进农村增收创造有利条件。优质农村公路的建设，将打破我区农村地区自然封闭的状态，有效地促进农村资源的开发，将自然资源潜力转变为现实生产力；能拓宽农村的信息和商品流通渠道，加快农村物产和农副产品的流通速度。同时，公路建设还将促进当地道路施工、水泥、碎石加工等建筑、建材业的发展，增加农民务工就业岗位；道路绿化及水沟的建设有效的改善了道路积水现象，带给了居民及司机美丽的视觉享受；带动我区民营经济和区域经济的发展，彻底改变我区与交界区域的交通闭塞的局面，敞开区域经济发展的大门，为我区农村经济持续稳定发展铺平道路。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：加强与各街镇、村（社区）对接，优先保障社会效益大、人民呼声高的道路建设，从而使建设专项资金效益最大化。

存在问题：农村公路建设过程中，发现有的道路数据不对，有的路线距离超过了表中长度，有的则不够，导致有的道路资金不够，有的道路资金有富余的现象发生。

原因：技术人员到各镇（街道）看路时，因过于匆忙，只记录了道路状况，而且每条道路长度、宽度都不一致，只能记录大致数据，从而导致与实际有所不符。

- 有关建议

因近几年原材料的持续上涨，道路建设成本在不断提高，而各村（社区）无造血能力，导致普遍存在修路欠账现象发生，建议增加建设专项资金及调高公路建设补助标准。因各种原因，2019年支付的是2018年的项目，为保证资金拨付的及时性，建议能在年底增加一笔资金来支付2019年项目。

七、其他需要说明的问题

无。