| 2019年度专项资金绩效评价自评表 |
| --- |
| 项目名称 | 秋冬修水利项目建设费用 |
| 主管部门 | 长沙市望城区水利局 | 实施单位 | 长沙市望城区水利局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 20000 | 20000 | 19175.91 | 10 | 96 | 9.6 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 20000 | 20000 | 19175.91 | — |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 投资完成额度 | 20000万元 | 19175.91万元 | 5 | 4.8 |  |
|  |  |  | 处险工程 | 62处 | 62处 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 处险工程抢修全部及时抢修成功 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 沟渠清淤疏浚 | 202.8公里 | 202.8公里 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 塘坝清淤疏浚 | 4057亩 | 4057亩 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 骨干机台更新改造 | 47处 | 47处 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 农田水利基础设施重点奖补项目 | 11个 | 11个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 新增高效节水灌溉面积 | 7600亩 | 7600亩 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 农村自来水工程新增受益人口 | 3.5万人 | 3.5万人 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 每个工程质量达标 | 合格及以上 | 合格及以 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成项目建设 | 2018年11月—2019年12月 | 2018年11月—2019年12月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目按计划时间开工率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目按计划时间完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 节约成本，不超预算 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 单个项目不超概算、预算 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 保障农业用水需要，农业产量提高农田面积占项目区总面积比率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 秋冬修项目覆盖行政村 | 95个（估算） | 95个（估算） | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 保护水源地环境，减轻水源污染 | 治理效果良好 | 治理效果良好 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 防汛抗旱效能 | 建成持续发挥效用 | 建成持续发挥效用 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 建设项目区群众满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 99.2 |  |