附件2

望城区2018年专项资金绩效评价自评表
填报单位（盖章）湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地管理委员会

| 专项名称 | 国土体制分成 | 专项属性 | 延续专项□ 新增专项( |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地管理委员会 | 年初预算安排资金总额（万元） | 36000 |
|  |  | 预算执行数（万元） | 23965.9599 |
| 部门相应职能职责概述 | 负责园区土地开发、基础设施的建设和管理 |
| 专项立项 依据 | 项目前期审查 |
| 专项实施进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 |
|  | 土地报批 | 2018年1月 | 2018年12月 |
|  | 土地征拆 | 2018年1月 | 2018年12月 |
| 专项长期绩效目标 | 园区的项目建设可为社会提供多个就业岗位，达到整合社会资源，带动相关产业发展的效果显著 |
| 专项年度绩效目标 | 达到项目建设的外部基础条件，按照项目商务协议的约定时间完成。 |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 全年实际值 | 备注 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 土地报批供地、征拆1344亩 | 1344亩 | 批回项目用地红线约500亩；共争取土地年度计划指标约1000亩、购买增减挂钩指标900亩 |  |
|  |  | 质量指标 | 土地整理达到移交验收标准 | 与周边道路标高误差不超过50cm | 未超过 |  |
|  |  | 时效指标 | 符合各项目单位合同约定时效 | 全部按时完成 | 符合要求，全部完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 土地报批供地、征拆，是否超预算 | 未超预算 | 未超预算 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 税收 | 40900万元 | 32255万元 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 工业产值 | 1250000万元 | 1250000万元 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 三废排放达标率 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 水质达标率 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 园区绿化覆盖率 | 30% | 30% |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 就业增长率 | 10% | 10% |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 企业项目服务满意度 | 95%以上 | 95%以上 |  |
| 专项实施 保障措施 | 园区根据开发项目及市政基础建设要求，在原有管理办法体系中新增《铜官循环经济工业园小额政府投资项目实施单位选定办法》、《铜官循环经济工业园工程变更与工程签证管理办法》、《铜官循环经济工业园小额政府投资建设项目优化审批办法》 |

填报人：  	             联系电话：   	               填报日期：    年   月   日